附件1

项目绩效自评报告表

（实施单位用）

填报单位：邵阳市农业农村局 填报日期：2021年6月18日

| 基本情况 | 项目名称 | 邵阳红优质农产品公共品牌溯源体系建设采购项目 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目主要内容 | 依托邵阳市农业农村局网站建设邵阳红优质农产品公共 品牌溯源体系平台，实现上联湖南省农产品“身份证”管理平台，下接“邵阳红”企业的生产基地、车间，实现实时在线监管。 |
|  | 项目单位 | 市农业农村局 | 主管部门 |  |
|  | 单位负责人 | 肖高国 | 项目负责人 | 许红胜 |
|  | 项目属性 | □经常性 □一次性 ☑新增 □延续 |
|  | 资金总额 及构成 | 总额： 50 万元，其中：省级财政 万元；市级财政50 万元；其他 万元。 万元 |
|  | 项目起止时间 | 2020年 1 月起至 2021 年 4 月止 |
| 实施情况 | 项目立项依据 | 中共邵阳市委农村工作领导小组印发《关于加快“邵阳红”优质农产品区域公用品牌的意见》（邵农发〔2020〕2号） |
|  | 可行性研究报告结论 | 无 |
|  | 专家评审论证 结论 | 有 |
|  | 是否实施政府采购及金额 | ☑是 □否 应采购金额 50 万元 实际采购金额 48.52 万元 |
|  | 是否实行 招投标 | ☑是 □否 |
|  | 是否实行国库 集中支付 | ☑是 □否 |
|  | 是否实行工程代理和投资评审制 | □是 ☑否 |
|  | 是否实行合同管理制 | ☑是 □否 |
|  | 是否实行财政双控账户管理 管理 | □是 ☑否 |
|  | 是否实行财政专户管理 | □是 ☑否 |
| 管理情况 | 管理制度 和办法名称 | 注明实施该项目管理所依据的管理制度和办法的具体名称。 |
|  | 具体工作措施 | 注明实施该项目管理实际采取的具体工作措施。 |
|  | 项目调整内容及报批程序和手续 | 无 |
|  | 项目完工验收情况 | 合格 |
| 资金管理情况 | 资金使用管理 | 正常 |
|  | 财务管理制度 | 注明资金使用、报账等管理制度、办法的具体名称。 |
| 资金到位使用情况 | 内容 | 应到位资金（万元） | 实际到位资金（万元） | 实际支出（万元） | 结余资金（万元） |
|  | 中央财政 |  |  |  |  |
|  | 省级财政 |  |  |  |  |
|  | 市级财政 | 50 | 50 | 48.52 | 1.48 |
|  | 其它 |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |
| 产出成果 | 平台建成后，“邵阳红”56家目录企业的90个产品全部录入平台，实现了上联湖南省农产品“身份证”管理平台，下接“邵阳红”企业的生产基地、车间，实现实时在线监管。 |
| 产出效益 | 消费者登陆邵阳市农业农村局网站进入溯源平台后，可以查看企业和目录产品的信息，目录企业的目录产品全部进行了赋码销售，消费者可以直接扫描产品包装上的二维码查看产品的祥细信息。 |
| 自评结论 | 有效 |
| 问题与建议 | 无 |
| 主管部门审核意见 | 主管部门（盖章）： |

单位负责人：肖高国

项目负责人：许红胜

评价负责人：肖高国